**ตารางการดำเนินงานของระบบบริหารจัดการอุทยานฯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **วัน/เดือน/ปี** | **รายละเอียดงานที่ทำ** | **ผู้ทำ** | **หมายเหตุ** |
| 29-30/10/58 | สรุปขอบเขตที่ต้องแก้ไขของงาน | ทำรวมกัน |  |
| 29-31/10/58 | ทำฐานข้อมูล | เกศนา (ฝ้าย) |  |
| 1-5/11/58 | ออกแบบหน้าจอทั้งหมดที่เหลือรวมที่แก้ไข | กมลฉัตร (แอม) |  |
| 1-15/11/58 | เขียนโค้ดฟังก์ชันต่างๆในส่วนของ Front End | กมลฉัตร (แอม) |  |
| 1-22/11/58 | เขียนโค้ดฟังก์ชันต่างๆในส่วนของ Back End | เกศนา (ฝ้าย) |  |
| 1-22/11/58 | ทำเอกสารทั้งหมดรวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม | ทำรวมกัน |  |
| 23/11/58 | ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ | - |  |
| 23-27/11/58 | ให้พี่แอนทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขหากเกิดข้อผิดพลาด | ทำรวมกัน |  |
| 30/11/58-4/12/58 | นัดอาจารย์สอบ 100 % | ทำรวมกัน |  |

**\* หมายเหตุต้องทำงานอย่างน้อยวันละ 4 ชั่วโมง ^\_\***